УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

Архангельской области

от «20»апреля 2020г. №195 - па

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

- В  паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы – 82 474,94784 тыс. рублей: 2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 2020 год – 19 379,06711 тыс. рублей; 2021 год – 16 553,30 тыс. рублей; 2022 год – 17 877,30 тыс. рублей; 2023 год – 11 772,40 тыс. рублей; в том числе: - средства областного бюджета – 12 970,80 тыс. рублей: 2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 2020 год – 3 383,00 тыс. рублей; 2021 год – 3 477,80 тыс. рублей; 2022 год – 3 616,80 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс.рублей; - средства районного бюджета 69 504,14784 тыс. рублей: 2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 2020 год – 15 996,06711 тыс. рублей; 2021 год – 13 075,50 тыс. рублей; 2022 год – 14 260,50 тыс. рублей; 2023 год – 11 772,40 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

#### « Приложение № 2

#### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

#### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия | Связь с целевыми показателями и муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 41 297,74473 | 6293,94473 | 2 539,2 | 10 860,90 | 12 045,90 | 9 557,80 | ежегодные мероприятия по содержанию и текущему ремонту - 331,3 км. автомобильных дорог | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 41 297,74473 | 6293,94473 | 2 539,2 | 10 860,90 | 12 045,90 | 9 557,80 |  |  |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 11 044,6 | 2 186,20 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 | ежегодные мероприятия по содержанию -256,55 км автомобильных дорог | П.2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 11 044,6 | 2 186,20 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 |  |  |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 10 356,898 | 4 295,998 | 3 561,1 | 2 499,80 | 0,00 | 0,00 | 2019-2021 гг. Укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул.Шукшина, ул.Левачева г.Шенкурск. Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна улично-дорожной сети г.Шенкурска(улГагарина,ул.50 лет Октября, ул.Пионерская). 2020г. - Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно по ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул..К-Либкнехта | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7 129,40 | 1 246,60 | 3 383,00 | 2 499,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 227,498 | 3 049,398 | 178,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 2 371,902 | 871,902 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2 371,902 | 871,902 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 5 841,4 | 1 246,6 | 0,00 | 978,00 | 3 616,80 | 0,00 | 2019 г. На выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на гравийное основание участка автомобильной дороги г.Шенкурск-д.Бобыкинская | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 841,4 | 1 246,6 | 0,00 | 978,00 | 3 616,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.Паспортизация, проектирование автомобильной дороги- «Окружная». | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. Выполнение работ по технической инвентаризации на автомобильную дорогу «Окружная» - 4,780 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Паспортизация, проектирование автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019г.Выполнение работ по паспортизации автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» 0,740 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. Разработка проектов содержания и обустройства автомобильных дорог, организации дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка КСОДД | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.Ремонт переезда через р.Кодима | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 1417,343 | 1417,343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1417,343 | 1417,343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 2 945,50 | 152,00 | 2 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2 945,50 | 152,00 | 2 793,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 2 110,00 | 110,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2 110,00 | 110,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 1 847,50 | 97,50 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1847,50 | 97,50 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 1 140,00 | 75,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1 140,00 | 75,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14.Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по устранению нарушений требований к содержанию автомобильной дороги | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15.Текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км.автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 1 455,66711 | 0,00 | 1 455,66711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по устранению функционально-потребительских свойств мостового сооружения по решению Виноградовского районного суда. | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1 455,66711 | 0,00 | 1 455,66711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 82 474,94784 | 16 892,88073 | 19 379,06711 | 16 553,3 | 17 877,30 | 11 772,4 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 12 970,80 | 2 493,20 | 3 383,00 | 3 477,80 | 3 616,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 69 504,14784 | 14 399,68073 | 15 996,06711 | 13 075,5 | 14 260,50 | 11 772,4 |  |  |