Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­\_\_\_» марта 2022 г. № \_\_\_\_ р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 10.10.2018г. № 679 – па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году средней.

 3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального районаАрхангельской областиот «31» марта 2022 года № 212 р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.10.2018 № 679-па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

 В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 - обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) (ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог);

 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» (укладка (восстановление) асфальтобетонного покрытия УДС; восстановление уличного освещения УДС; экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ; замена водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами; механизированная снегоочистка, уборка снежных валов с обочин; выполнение работ по текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог УДС г.Шенкурска);

 - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (оказание услуг по ремонту гравийного основания дорожного полотна автомобильной дороги «Окружная дорога»);

 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»);

 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское»);

 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть – Паденьгское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть –Паденьгское»);

 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское»);

 - текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» (мероприятия по устранению нарушений требований к содержанию автомобильной дороги);

 - проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское»(обеспечение транспортного сообщения через водный объект);

 - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта (выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов);

 - выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Подъезд к д. Лопухинская» (мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения);

 - согласование с ТУ Росрыболовства (оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания);

 - устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга (обеспечение транспортного сообщения через водный объект);

 - содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» (установка дорожного ограждения; замена водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами).

 -

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 18833,62951 тыс. рублей, в том числе:

 - средства областного бюджета – 3565,5 тыс. рублей;

 - средства муниципального бюджета – 15268,12951 тыс. рублей.

 Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. | 18.Проектирование моста через р.Ледь, д.ЖуравлевскаяМО «Шеговарское»  | Администрация Шенкурского муниципального района | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | 567,6594 | 0,0 | В связи с высокозатратным, требующем дополнительное финансовое вложение, принято решение исключить мероприятие с реализации в 2021 году |  |
| 19. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация Шенкурского муниципального района | Выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов | 80,0 | 0,0 | в связи с принятием решения исключения с реализации мероприятия «Проектирование моста через р.Ледь, д. Журавлевская»в 2021 году считать данное мероприятие невостребова нным | - |
| 23. | Согласование с ТУ Росрыболовства | Администрация Шенкурского муниципального района | Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания | 97,6 | 0,0 | Исключена необходимость, стоимость работ по согласованию вошла в общую стоимость контракта | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 78 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 3438,92738 | 3336,33513 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3438,92738 | 3336,33513 | 0,0 | 0,0 | 3336,33513 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 3151,43401 | 3139,43401 | 99 | 0,0 | 0,0 | 2962,34797 | 2951,07 | 189,08604 | 188,36401 | 0,0 | 0,0 | 3139,43401 |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 500,72255 | 500,00 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,72255 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»  | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 1898,553 | 1898,553 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1898,553 | 1898,553 | 0,0 | 0,0 | 1898,553 |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 1343,103 | 1343,103 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1343,103 | 1343,103 | 0,0 | 0,0 | 1343,103 |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 1168,10389 | 769,70 | 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1168,103890 | 769,70 | 0,0 | 0,0 | 769,70 |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 688,605 | 688,50 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,605 | 688,50 | 0,0 | 0,0 | 688,50 |
| 14. Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское»  | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 498,27024 | 498,27024 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,27024 | 498,27024 | 0,0 | 0,0 | 498,27024 |
| 18.Проектирование моста через р.Ледь, д.ЖуравлевскаяМО «Шеговарское» | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 567,65934 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,65934 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 80,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская»  | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 4689,0 | 4689,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4689,0 | 4689,0 | 0,0 | 0,0 | 4689,0 |
| 23.Согласование с ТУ Росрыболовства | АдминистрацияМО «Шенкурский муниципальный район» | 97,60 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. Устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга | Администрация Шенкурского муниципального района | 70,0 | 70,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 25. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | 641,6511 | 641,6511 | 100 | 0,0 | 0,0 | 603,15203 | 603,15203 | 38,49907 | 38,49907 | 0,0 | 0,0 | 641,6511 |
| Итого по муниципальной программе | 18833,62951 | 17574,54648 | 93 | 0,0 | 0,0 | 3565,5 | 3554,22203 | 15268,12951 | 14020,32445 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания | % | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |
| 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3.Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения  | % | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 67 | Ресурсозатратное мероприятие исключено |
| 4.Доля выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | % | 0,5 | 0,1 | -0,4 | 20 | Прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 36 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,93 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 78 балла Эффективность реализации муниципальной программы **средняя.** |