Пояснительная записка

к проекту постановления о внесении изменений  в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы», утверждённую постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017  № 957-па, обусловлено следующим:

- в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории городского поселения «Шенкурское»  начато благоустройство общественной территории на берегу реки Вага около здания ОМВД по Шенкурскому району.

Общая сумма запроектированных работ составила 7098,0 тыс. рублей. На 2021 год, с учетом софинансирования бюджетов всех уровней, была выделена сумма 3558,2513 тыс. руб. В предыдущем году удалось завершить работы по устройству основания площадки и травмобезопасного покрытия из резиновой крошки, а также установить часть детского игрового оборудования (спортивный комплекс, игровой элемент «Кораблик», детская карусель, три качалки на пружине и велопарковка).

В 2022 году, в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, запланировано установить оставшуюся часть игрового оборудования и ограждение площадки.  В связи с тем, что проект реализуется в течение двух лет, сметным расчетом текущего года не предусмотрено вскрытие готового бетонного основания, в связи с чем, необходимо предусмотреть в бюджете МО «Шенкурское» средства в размере 89574 рубля на допработы по благоустройству территории, не предусмотренные муниципальным контрактом.

В связи с потребностью содержания муниципальных контейнерных площадок для ТКО в  количестве  31 шт., расположенных на территории  МО «Шенкурское» мероприятие  № 12 «Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» с объемом финансирования из районного бюджета на 2022 год в сумме 200 739,11 рублей.

Для реализации мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, разработан порядок, определяющий  правила распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Гл. специалист отдела ЖКХ,

энергетики, транспорта, дорожного

хозяйства и благоустройства администрации

Шенкурского муниципального района                                                       Л.Е. Кубрякова