|  | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «01» марта 2021 года № 120р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

на 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог | км. | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 331,3 |
|  | Доля автомобильных дорог, в отношении которых осуществляются мероприятия по содержанию | процент | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 |
|  | Заключение муниципальных контрактов на зимнее содержание автомобильных дорог | срок завершения | до 31 января |  |  |  |
|  | Исполнение муниципального контракта | срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | # Ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог | км. | 120 | 170 | 256,1 | 256,1 |
|  | # Доля автомобильных дорог, в отношении которых осуществляются мероприятия по содержанию | процент | 47 | 67 | 101 | 101 |
|  | # Передача финансовых средств в МО поселения и контроль за целевым использованием средств | срок завершения | 1 кв. | 2кв. | 3кв. | 4 кв. |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на укладку асфальтобетонной смеси на дорожное полотно улично-дорожной сети г.Шенкурска | срок завершения |  |  |  | до 31 октября |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  |  | до 30 ноября |
| Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Подъезд к д.Лопухинская» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Срок завершения |  |  | до 30 сентября |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | Срок завершения |  |  |  | до 30 ноября |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | Срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | Срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | Срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | Срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | Срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское» | Проведение конкурсных процедур на заключение | Срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | Срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Проведение конкурсных процедур на заключение | Срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | Срок завершения |  | до 30 июня |  |  |