#### Приложение

#### к  постановлению администрации

#### муниципального образования

#### « Шенкурский муниципальный район» Архангельской области

#### от   «24 »      марта      2021г.  №   133  -па

#### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

#### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия | Связь с целевыми показателями и муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 11 917,29957 | 6293,94473 | 1 194,18284 | 0,00 | 2 214,586 | 2 214,586 | ежегодные мероприятия по содержанию и текущему ремонту - 331,3 км. автомобильных дорог | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 11 917,29957 | 6293,94473 | 1 194,18284 | 0,00 | 2 214,586 | 2 214,586 |  |  |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 6 615,386 | 2 186,20 | 2 214,600 | 2 214,586 | 0,00 | 0,00 | ежегодные мероприятия по содержанию -234,1 км автомобильных дорог | П.2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 6 615,386 | 2 186,20 | 2 214,600 | 2 214,586 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 19287,41716 | 4 295,998 | 3 561,100 | 3793,08511 | 3809,30851 | 3827,92554 | 2019-2021 гг. Укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул.Шукшина, ул.Левачева г.Шенкурск. Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна улично-дорожной сети г.Шенкурска(улГагарина,ул.50 лет Октября, ул.Пионерская). 2020г. - Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно по ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул..К-Либкнехта | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 15 374,10 | 1 246,600 | 3 383,000 | 3565,500 | 3580,750 | 3598,250 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 913,31716 | 3 049,398 | 178,100 | 227,58511 | 228,55851 | 229,67554 |  |  |
| 4. Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 871,902 | 871,902 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 871,902 | 871,902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 5632,177 | 1 246,600 | 0,00 | 0,00 | 4 385, 577 | 0,00 | 2019 г.Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на гравийное основание участка автомобильной дороги г.Шенкурск-д.Бобыкинская | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1246,600 | 1 246,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 4 385,577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385, 577 | 0,00 |  |  |
| 6.Паспортизация, проектирование автомобильной дороги- «Окружная». | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. Выполнение работ по технической инвентаризации на автомобильную дорогу «Окружная» - 4,780 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Паспортизация, проектирование автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 12,000 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019г.Выполнение работ по паспортизации автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» 0,740 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 12,000 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. Разработка проектов содержания и обустройства автомобильных дорог, организации дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 99,990 | 99,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка КСОДД | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 99,990 | 99,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.Ремонт переезда через р.Кодима | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 2456,61016 | 1417,343 | 1 039,26716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2456,61016 | 1417,343 | 1 039,26716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 9 766,19298 | 152,00 | 3 099,25 | 1 898,553 | 2 279,62424 | 2 336,76574 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 9 766,19298 | 152,000 | 3 099,25 | 1 898,553 | 2 279,62424 | 2 336,76574 |  |  |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 6 741,963 | 110,00 | 2 000,00 | 1 343,103 | 1 615,86 | 1 673,000 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 6 741,963 | 110,000 | 2 000,000 | 1 343,103 | 1 615,86 | 1 673,000 |  |  |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 5 886,21389 | 97,500 | 1 750,000 | 1 168,10389 | 1 406,735 | 1 463,875 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5 886,21389 | 97,500 | 1 750,000 | 1 168,10389 | 1 406,735 | 1 463,875 |  |  |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 3 558,62124 | 75,000 | 1 065,000 | 688,605 | 836,43812 | 893, 57812 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 558,62124 | 75,000 | 1 065,000 | 688,605 | 836,43812 | 893, 57812 |  |  |
| 14.Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 998,27024 | 0,00 | 500,000 | 498,27024 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по устранению нарушений требований к содержанию автомобильной дороги | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 998,27024 | 0,00 | 500,00 | 498,27024 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15.Текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км.автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 2 857,66711 | 0,00 | 2 857,66711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по устранению функционально-потребительских свойств мостового сооружения по решению Виноградовского районного суда. | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2 857,66711 | 0,00 | 2 857,66711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Шенкурского района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 2375,000 | 0,00 | 2375,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация транспортного обслуживания населения в муниципальных сообщениях | П.4 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 875,000 | 0,00 | 875,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1500,000 | 0,00 | 1500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Тарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д.Рыбогорская – д.Ивановская» МО «Никольское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 3 603,963 | 0,00 | 3 603,963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 603,963 | 0,00 | 3 603,963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18.Проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 771, 12928 | 0,00 | 0,00 | 771, 12928 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 771,12928 | 0,00 | 0,00 | 771,12928 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | Выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 60,000 | 60,000 | 60,00 |  |  |
| 20.Строительство моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 5 006,69986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006, 69986 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5 006,69986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006,69986 |  |  |
| 21.Обследование и испытание мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после ремонта с составлением технического паспорта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение экспертного обследования на предмет соответствия объемов выполненных работ и оформление паспорта сооружения | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 3 101,72976 | 0,00 | 0,00 | 3 101,72976 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 101,72976 | 0,00 | 0,00 | 3 101,72976 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 91 872,63525 | 16 892,88073 | 25 358,03011 | 15 537, 16528 | 16 608, 12887 | 17 476,43026 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17495,700 | 2 493,20 | 4 258,00 | 3 565,500 | 3580,750 | 3598,250 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 74 376,93525 | 14 399,68073 | 21 100,03011 | 11 971, 66528 | 13 027, 37887 | 13 878, 18026 |  |  |