**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «25» января 2024 г. № 28-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» на 2024 год**

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 26-па:

1.   Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» на 2024 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа А.А. Росляков**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «25» января 2024 г. № 28-р

**П Л А Н**

**реализации муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»**

**на 2024 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Пропаганда энергосберегающего поведения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | информирование муниципальных бюджетных учреждений об исполнении требований Федерального закона от 23.112009 № 261-ФЗ | количество бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1.2. Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ежегодное предоставление муниципальными бюджетными учреждениями Шенкурского муниципального округа Архангельской области данных о потреблённых энергоресурсах (теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжении) в количественном и стоимостном выражении | количество бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1.3. Капитальный ремонт тепловых сетей г. Шенкурск |  | выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельных г. Шенкурска | срок завершения | - | - | - | до 1 ноября |