Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 31» марта 2022 г. № 212р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 10.10.2018г. № 679 – па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году средней.

3.	Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «31» марта 2022 года № 212 р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.10.2018 № 679-па, реализация  подпрограмм не предусмотрена.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих  мероприятий:

-	обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) (ежегодные  мероприятия   по  содержанию автомобильных  дорог);

-	ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  МО «Шенкурское» (укладка (восстановление) асфальтобетонного покрытия УДС; восстановление уличного освещения УДС; экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ; замена водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами; механизированная снегоочистка, уборка снежных валов с обочин; выполнение работ по текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог УДС г.Шенкурска);

-	ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (оказание услуг по ремонту гравийного основания дорожного полотна автомобильной дороги  «Окружная дорога»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  «Ровдинское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  «Ровдинское»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  «Никольское», МО «Усть – Паденьгское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  «Никольское», МО «Усть –Паденьгское»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  «Федорогорское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  «Федорогорское»);

-	текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» (мероприятия по устранению нарушений требований к содержанию автомобильной дороги);

-	проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское»(обеспечение транспортного сообщения через водный объект);

-	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта (выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов);

-	выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на автомобильной дороге общего  пользования местного значения  «Подъезд к д. Лопухинская» (мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения);

-	согласование с ТУ Росрыболовства (оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания);

-	устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга (обеспечение транспортного сообщения через водный объект);

-	содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения  МО «Шенкурское» (установка дорожного ограждения; замена водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами).

-

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил   18833,62951 тыс. рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 3565,5 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 15268,12951 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в  рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. | 18.Проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | 567,6594 | 0,0 | В связи с высокозатратным, требующем дополнительное финансовое вложение, принято решение исключить мероприятие с реализации в 2021 году |  |
| 19. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация Шенкурского муниципального района | Выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов | 80,0 | 0,0 | в связи с принятием решения исключения с реализации мероприятия «Проектирование моста через р.Ледь, д. Журавлевская»в 2021 году считать данное мероприятие невостребова нным | - |
| 23. | Согласование с ТУ Росрыболовства | Администрация Шенкурского муниципального района | Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания | 97,6 | 0,0 | Исключена необходимость, стоимость работ по согласованию вошла в общую стоимость контракта | - |

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» за 2021 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 78 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2021 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3438,92738 | 3336,33513 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3438,92738 | 3336,33513 | 0,0 | 0,0 | 3336,33513 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3151,43401 | 3139,43401 | 99 | 0,0 | 0,0 | 2962,34797 | 2951,07 | 189,08604 | 188,36401 | 0,0 | 0,0 | 3139,43401 |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 500,72255 | 500,00 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,72255 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1898,553 | 1898,553 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1898,553 | 1898,553 | 0,0 | 0,0 | 1898,553 |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1343,103 | 1343,103 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1343,103 | 1343,103 | 0,0 | 0,0 | 1343,103 |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1168,10389 | 769,70 | 66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1168,103890 | 769,70 | 0,0 | 0,0 | 769,70 |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 688,605 | 688,50 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,605 | 688,50 | 0,0 | 0,0 | 688,50 |
| 14. Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 498,27024 | 498,27024 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,27024 | 498,27024 | 0,0 | 0,0 | 498,27024 |
| 18.Проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 567,65934 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,65934 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 80,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 4689,0 | 4689,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4689,0 | 4689,0 | 0,0 | 0,0 | 4689,0 |
| 23.Согласование с ТУ Росрыболовства | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 97,60 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. Устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга | Администрация Шенкурского муниципального района | 70,0 | 70,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| 25. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | 641,6511 | 641,6511 | 100 | 0,0 | 0,0 | 603,15203 | 603,15203 | 38,49907 | 38,49907 | 0,0 | 0,0 | 641,6511 |
| Итого по муниципальной программе |  | 18833,62951 | 17574,54648 | 93 | 0,0 | 0,0 | 3565,5 | 3554,22203 | 15268,12951 | 14020,32445 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания | % | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |
| 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3.Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения | % | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 67 | Ресурсозатратное мероприятие исключено |
| 4.Доля выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | % | 0,5 | 0,1 | -0,4 | 20 | Прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

за 2021 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 36 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,93 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 78 балла Эффективность реализации муниципальной программы средняя. |  |  |  |  |  |  |