Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «  18 » мая 2022 г.  № 334 р

г. Шенкурск

О проведении мероприятий по избавлению

от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории городского поселения «Шенкурское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,  в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приведения в порядок территории городского поселения и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области:

- Для организации и проведения мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, сформировать и утвердить рабочую группу в следующем составе:

| Председатель | - заместитель главы администрации Шенкурского муниципального района по инфраструктуре - Росляков Александр Александрович. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения, - руководитель Шенкурского городского поселения - Питолина Ирина Владимировна (по согласованию). |
| Секретарь | - главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района - Костина Татьяна Александровна. |
| Члены Комиссии: |  |
|  | - Кубрякова Людмила Евгеньевна - главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района; |
|  | - Коробицын Евгений Михайлович – руководитель управляющей компании ООО «Уютный город» (по согласованию); |
|  | - Дмитриевская Людмила Анатольевна - руководитель местного исполнительного комитета Шенкурского местного отделения ВПП «Единая Россия». |

- Утвердить план-график выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шенкурского муниципального района по инфраструктуре - Рослякова Александра Александровича.

Глава Шенкурского муниципального района                   О.И. Красникова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к распоряжению администрации Шенкурского муниципального района от 18.05.2022 года № 334-р |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата проведения мероприятия |  |  |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий |  |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  |  |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федерального законодательства |  | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр |  | правилам благоустройства |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций |  | 20.10. 2017 |  | 20.10.2017 |  | Решение муниципального Совета МО "Шенкурское" от 20.10.2017 № 48 "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования "Шенкурское" (в редакции от 18.12.2020 № 152) (пункты 4.5, 4.16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | г. Шенкурск, ул. Ленина |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. | г. Шенкурск, ул. Мира |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зданий обследовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | рекламных конструкций |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, около дома 2а |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1 |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 8 |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 40 |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 9 |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. | г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 11Б |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого рекламных конструкций обследовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | г. Шенкурск, ул. Детгородок - Троицкий монастырь |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8 - Прокуратура |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13 - Краеведческий музей |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 17 - магазин-аптека |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 22 - жилой дом |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/9- пустующее здание |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.7. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/16 - магазин-библиотека |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.8. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 17 - склад |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.9. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 23 - архив |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.10. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 39 - магазин |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.11. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 93 - здание котельной |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.12. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 18 - здание начальной школы |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.13. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева - здание Сретенской церкви |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.14. | г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 15 - здание терапевтического отделения |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.15. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 2 - дом Мастера |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.16. | г. Шенкурск, Мира, д. 9 - жилой дом |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.17. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 35 - неиспользуемое здание стоматалогии |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.18. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 38- пустующий жилой дом |  | 30.06. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.19. | г. Шенкурск, ул. октябрьская, д. 2 - здание полиции |  | 30.06. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого кол-во объектов культурного наследия |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства |  | 31.07. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Размещение информационной памятки на странице администрации в социальной сети ВКонтакте |  | 30.07. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Распространение информационных листовок |  | 31.07. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество участников мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) |  | не планируется |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |