Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» ноября 2018 года  № 758- па

г. Шенкурск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)

на период 2018-2020 годы по предоставлению многодетным семьям, состоящих на учете, земельных участков на территории Шенкурского района Архангельской области для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению их инженерной инфраструктурой

Во исполнение пункта 5 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р, в целях сокращения для многодетных семей срока ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно и обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») на период 2018-2020 годы по предоставлению многодетным семьям, состоящих на учете, земельных участков на территории Шенкурского района Архангельской области для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению их инженерной инфраструктурой.

- Отделу организационной работы и местного самоуправления администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

- Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы

МО «Шенкурский муниципальный район»

от 08.11.2018 года № 758-па

План мероприятий  («дорожная карта»)

на период 2018-2020 годы по предоставлению многодетным семьям, состоящих на учете, земельных участков на территории Шенкурского района Архангельской области для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению их инженерной инфраструктурой

1. Общее описание «дорожной карты»

- «Дорожная карта» разработана в соответствии с пунктом 5 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства  Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р, в целях сокращения для многодетных семей срока ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно и обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой.

- За период с 2015 года по октябрь 2018 года на территории Шенкурского района Архангельской области представлено 25 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. По состоянию на октябрь 2018 в списке граждан, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок, состоит 75 семей (371 человек).

- Представление малого числа земельных участков обусловлено отсутствием подготовленных территорий, пригодных для развития индивидуальной жилой застройки, затапливаемостью территорий, отсутствием инженерных коммуникаций.

- Цель и задачи разработки «дорожной карты»

  - С целью обеспечения земельными участками многодетных семей, необходимо провести анализ градостроительной ситуации, определить территории, пригодные для освоения для индивидуальное жилищное строительство и ведения личного подсобного хозяйства, с учетом удаленности от существующих инженерных сетей, доступности улично-дорожной сети, близости к объектам социальной инфраструктуры.

  - Задачей разработки «дорожной карты» является инвентаризация и

обследование земельных массивов Шенкурского района. Как правило, это территории, удаленные от центральной части города Шенкурска, в связи с отсутствием свободных земельных участков в жилых зонах.

  - Для освоения этих территорий необходимо проведение ряда подготовительных мероприятий, в том числе внесение изменений в расходную часть бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2020 годы, корректировка мероприятий соответствующих муниципальных программ, разработка документации по планировке территории, проведение межевания и кадастровых	работ в отношении земельных участков, подлежащих предоставлению на бесплатной основе многодетным семьям.

  - Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для обеспечения многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, стимулировать развитие незастроенных территорий района, создать условия для удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения и ведения личного подсобного хозяйства, товарного сельскохозяйственного производства, садоводства, огородничества.

- Контрольный показатель реализации «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей реализации «дорожной карты» выбран показатель количества земельных участков, подлежащих предоставлению на бесплатной основе многодетным семьям.

| Контрольный показатель реализации «дорожной карты» | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество земельных участков, подлежащих предоставлению на бесплатной основе многодетным семьям | 14 | 12 | 12 |

- План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование списков многодетных семей, имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков в собственность бесплатно по району | 2018 – 2020 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее-КУМИ администрации) | Определение потребности в земельных участках, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 2 | Формирование, постановка на кадастровый учет земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно, и составление перечней таких земельных участков на территории Шенкурского района | 2018 – 2020 годы | КУМИ администрации | Перечни земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 3 | Установление потребности в обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на территории сельских поселений и направление информации сельским поселениям | 2018 – 2020 годы | КУМИ администрации | Перечни объектов инженерной инфраструктуры и их технических характеристик |
| 4 | Реализация программ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | В соответствии с установленными сроками | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее-Отдел архитектуры администрации) | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 5 | Подготовка финансово-экономического обоснования необходимых объемов средств на 2018-2020 годы в отношении перечня земельных участков | 2018 – 2020 годы | КУМИ администрации | Оплата расходов на кадастровые и межевые работы |
| 6 | Формирование пакета документов для предоставления земельных участков бесплатно в собственность многодетным семьям из земель находящихся в государственной не разграниченной собственности администрацией МО «Шенкурский муниципальный район». Предоставление земельных участков, находящихся в собственности поселений. | 2018 – 2020 годы | КУМИ администрации | Передача земельных участков многодетным семьям |