Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» октября 2018 года  № 679-па

г. Шенкурск

Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016г. № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО

«Шенкурский муниципальный район»                                           В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от «10» октября 2018 г. № 679-па

## Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»

## «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |
| Цели муниципальной программы | - | улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | - | ## проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | срок реализации муниципальной программы 2019 - 2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы – 56 932,80 тыс. рублей: 2019 год – 11 884,40 тыс. рублей; 2020 год – 11 885,10 тыс. рублей; 2021 год – 11 887,70 тыс. рублей; 2022 год – 10 637,80 тыс. рублей; 2023 год – 10 637,80 тыс. рублей; в том числе: - средства областного бюджета – 3 743,80 тыс. рублей: 2019 год – 1 246,60 тыс. рублей; 2020 год – 1 247,30 тыс. рублей; 2021 год – 1 249,90 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс.рублей; - средства районного бюджета 53 189,00 тыс. рублей: 2019 год – 10 637,80 тыс. рублей; 2020 год – 10 637,80 тыс. рублей; 2021 год – 10 637,80 тыс. рублей; 2022 год – 10 637,80 тыс. рублей; 2023 год – 10 637,80 тыс. рублей. |

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

## Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования  местного значения МО «Шенкурский муниципальный район» и сохранение сети муниципальных дорог.

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем

Транспорт создает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических целей, и играет важную роль в обеспечении других сфер экономики.

Транспортная система должна объединять все муниципальные образования- поселения  Шенкурского района, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства, и обеспечивать условия экономического роста, повышение конкурентоспособности региональной экономики и качества жизни населения.

Рынок перевозок пассажиров в Шенкурском  районе представлен предприятиями и организациями водного сообщения (понтонная переправа) и автомобильного  транспорта.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни населения. В настоящее время социально-экономическое развитие Шенкурского муниципального района во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного развития автомобильных дорог. Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Шенкурский муниципальный район» является:

- 	низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- 	отсутствие отвода ливневых вод;

- 	низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- 	не оборудование защитными дорожными сооружениями;                                                 - 	отсутствие искусственных дорожных сооружений;                                                                    - 	недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Шенкурский муниципальный район».

На 1 января 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся вне границ населенных пунктов на территории МО «Шенкурский муниципальный район» составляет 331,3 км.  Средняя ширина проезжей части 3,5-4,5м. Большинство  автомобильных дорог – грунтовые. Грунтовыми называют дороги, устроенные из естественного грунта и грунта, укрепленного добавками других материалов. Поверхности дороги придают выпуклый профиль, для создания которого используют привозной грунт или грунт, полученный при устройстве водоотводных канав.

В зависимости от свойств грунта дорога обладает большей или меньшей устойчивостью, а следовательно, и проходимостью. Хорошо содержащаяся грунтовая дорога в сухое время года обеспечивает проезд автомобилей с достаточными скоростями. Большим недостатком грунтовых дорог является их запылённость. В период осенней и весенней распутицы в связи с переувлажнением грунта и потерей несущей способности грунтовые дороги становятся непроезжими, так как под воздействием колес автомобилей образуются  глубокие колеи,  выбоины и ухабы.

Для улучшения проходимости грунтовые дороги необходимо укреплять добавками.

Улучшенные грунтовые дороги хорошо сохраняют профиль и обеспечивают проезд при интенсивности движения до 100 автомобилей в сутки. При более интенсивном движении поверхность дороги деформируется и требует усиленных работ по профилированию. Движение автомобилей большой грузоподъемности улучшенные грунтовые дороги не выдерживают. Профилирование (утюжку) грунтовых дорог необходимо выполнять систематически, в особенности после дождей.

Более надежно повысить водоустойчивость грунтов и их связность можно введением добавок минеральных (цемента, извести) и органических (битумов, дегтей) вяжущих материалов.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 25 мостов. Средний срок службы мостовых сооружений без проведения своевременных работ по содержанию и ремонту мостов составляет 37 - 40 лет. При ситуации, что средний возраст мостов в Шенкурском муниципальном районе  составляет 30 - 35 лет, уже в ближайшие время может произойти массовый выход мостовых сооружений из устойчивой работы.

На всех мостовых сооружениях для увеличения их срока службы необходимо планомерное и своевременное проведение работ по ремонту гидроизоляции, ремонту и замене перильных и барьерных ограждений, по усилению элементов конструкций мостов, по ремонту и замене конструкций сопряжений, покрытия проезжей части, конструкций водоотвода, деформационных швов, по укреплению конусов, русла реки.

- Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» приведено в приложении  № 3 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении  № 2  к муниципальной программе.

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы позволит:

- 	провести ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения  транспортных средств, сохранности сети автомобильных    дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- 	снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах  и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут осуществляться мероприятия Муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па.

Приложение № 1

к муниципальной  программе  МО «Шенкурский

муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения  за счет ремонта, капитального

ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания  на 2019-2023 годы»

Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2018 год | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания | % | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения | % | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Проведение ежегодных мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств и искусственных сооружений , сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | На основании утвержденных нормативах затрат 1 км автомобильных дорог V категории | Формы федерального статистического наблюдения № 3 ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| - 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | МК =; МК факт; x 100, где:. МК план. МК факт – количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, фактически выполненных в соответствии условиями муниципального контракта; МК план - общее количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, запланированных на год | Данные производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 3. Восстановление функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения | # Ддз=М1/М2*100 %, где # Ддз- доля снижения потребности в восстановлении функционально-потребительских свойств искусственных сооружений; # М1- количество восстановленных искусственных сооружений; # М2- общее количество искусственных сооружений, подлежащих восстановлению. | Данные производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |

Приложение № 2

к муниципальной  программе  МО «Шенкурский

муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения  за счет ремонта, капитального

ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

| Статус | Наименование муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| Муниципальная программа | «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2021 годы» | всего | 10 637,8 | 10 637,8 | 10 637,8 | 10 637,8 | 10 637,8 |
|  |  | в том числе: | 10 637,8 | 10 637,8 | 10 637,8 | 10 637,8 | 10 637,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к муниципальной  программе  МО «Шенкурский

муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения  за счет ремонта, капитального

ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

#### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

#### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта,  капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель - улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого, в т.ч.: | 42 761,53 |  | 4 530,33 | 9 557,80 | 9 557,80 | 9 557,80 | 9 557,80 | ежегодные мероприятия по содержанию 331,3 км автомобильных дорог |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 42 761,53 |  | 4 530,33 | 9 557,80 | 9 557,80 | 9 557,80 | 9 557,80 |  |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого, в т.ч.: | 5400,00 |  | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | ежегодные мероприятия по содержанию 256,55 км автомобильных дорог |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 5400,00 |  | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |  |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого, в т.ч.: | 3 743,80 |  | 1 246,60 | 1 247,30 | 1 249,90 | 0,00 | 0,00 | 2019-2021 гг -Укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул.Ломоносова г.Шенкурск |
|  |  | областной бюджет | 3 743,80 |  | 1 246,60 | 1 247,30 | 1 249,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Подъезд к д. Лопухинская» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого, в т.ч.: | 5 027,47 |  | 5 027,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обеспечение транспортного сообщения через водный объект |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 027,47 |  | 5 027,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по программе |  | итого, в т.ч.: | 56 932,80 |  | 11 884,40 | 11 885,10 | 11 887,70 | 10 637,80 | 10 637,80 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 743,80 |  | 1 246,60 | 1 247,30 | 1 249,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 53 189,00 |  | 10 637,80 | 10 637,80 | 10 637,80 | 10 637,80 | 10 637,80 |  |

Пояснительная записка

к проекту  муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

Необходимость   разработки   и   принятия   муниципальной  программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» вызвана следующими обстоятельствами:

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего  меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ, ремонта  и содержания, выполнение мероприятии по текущему ремонту дорог.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

Проведение ежегодных мероприятий по летнему и зимнему содержанию 331,3 км автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения  транспортных средств, сохранности сети автомобильных    дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них, а также проведение мероприятий по содержанию 265,55 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах.

Мероприятия по укладке асфальтобетонной смеси на дорожное полотно улично-дорожной сети г.Шенкурск.

Восстановление функционально – потребительских свойств искусственных сооружений и сих строительство.

Финансово-экономическое обоснование

к проекту муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

Реализация муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»  потребует финансовых затрат в сумме   56 932,80 тыс. рублей,  в том числе:

2019 год – 11 884,40 тыс. рублей;

2020 год – 11 885,10 тыс. рублей;

2021 год – 11 887,70 тыс. рублей;

2022 год – 10 637,80 тыс. рублей;

2023 год – 10 637,80 тыс. рублей.