Муниципальное образование «Шеговарское»

Шенкурского района Архангельской области

Администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря  2014 года                                                                                               № 85

О начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского района Архангельской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Шеговарское»,

постановляю:

- Утвердить состав рабочей группы по разработке схем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  МО «Шеговарское» (приложение 1).

- Утвердить графики разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  МО «Шеговарское» (приложения  2, 3, 4  к настоящему постановлению).

- Назначить ответственным за разработку схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МО «Шеговарское»  главу администрации МО «Шеговарское»  О.А. Клементьеву.

- Рабочей группе по разработке и утверждении схемы теплоснабжения:

4.1. организовать работу по разработке и утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МО «Шеговарское» в соответствии с календарными графиками  (приложения  2, 3, 4).

5. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном листе».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мо  «Шеговарское»                                                                            О.А. Клементьева

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Шеговарское»

от 04.12.2014  № 85

СОСТАВ

рабочей группы по разработке и утверждению схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения  МО «Шеговарское»

| Руководитель рабочей группы: |  |
| --- | --- |
| - глава администрации МО «Шеговарское» - О.А. Клементьева, либо лицо его замещающее; |  |
| заместитель руководителя рабочей группы: |  |
| - главный специалист администрации МО «Шеговарское» М.П. Истомина; |  |
| член рабочей группы: |  |
| - Тхоржевская Е.С. – начальник отдела архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Шеговарское»

от 04.12.2014 № 85

График разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Шеговарское»

| № п/п | Наименование | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке схемы теплоснабжения МО «Шеговарское» | 30.01.2015 |
| 2 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения МО «Шеговарское» | 02.02.2015 |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения | 11.02.2015 |
| 4 | Разработка проекта схемы теплоснабжения МО «Шеговарское» | 11.02.2015 |
| 5 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | 15.02.2015 |
| 6 | Обнародование проекта схемы и размещение его в сети Интернет на сайте муниципального образования | 15.02.2015 |
| 7 | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения | с 16.02. по 15.03. 2015 |
| 8 | Организация публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения поселения (размещение информации о месте их проведения на инф. Стендах или официальных сайтах) | 21.03.2015 |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения поселения | 28.03.2015 |
| 10 | Размещение заключения о проведенных публичных слушаниях и протоколов на информационных стендах и на официальном сайте. | 30.03.2015 |
| 11 | Утверждение схемы теплоснабжения МО «Шеговарское» | 04.04.2015 |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте. Обнародование на информационных стендах сведений о размещении схемы теплоснабжения поселения на официальном сайте. | 18.04.2015 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО «Шеговарское»

от 04.12.2014 № 85

График разработки и утверждения схемы водооснабжения муниципального образования «Шеговарское»

| № п/п | Наименование | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке схемы водоснабжения МО «Шеговарское» | 30.01.2015 |
| 2 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки схемы водоснабжения МО «Шеговарское» | 02.02.2015 |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки схемы водоснабжения | 11.02.2015 |
| 4 | Разработка проекта схемы водоснабжения МО «Шеговарское» | 11.02.2015 |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 15.02.2015 |
| 6 | Обнародование проекта схемы и размещение его в сети Интернет на сайте муниципального образования | 15.02.2015 |
| 7 | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы водоснабжения | с 16.02. по 15.03. 2015 |
| 8 | Организация публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения поселения (размещение информации о месте их проведения на инф. Стендах или официальных сайтах) | 21.03.2015 |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы водооснабжения поселения | 28.03.2015 |
| 10 | Размещение заключения о проведенных публичных слушаниях и протоколов на информационных стендах и на официальном сайте | 30.03.2015 |
| 11 | Утверждение схемы водоснабжения МО «Шеговарское» | 04.04.2015 |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте. Обнародование на информационных стендах сведений о размещении схемы водоснабжения поселения на официальном сайте. | 18.04.2015 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

МО «Шеговарское»

от 04.12.2014 № 85

График разработки и утверждения схемы водоотведения  муниципального образования «Шеговарское»

| № п/п | Наименование | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о разработке схемы водоотведения МО «Шеговарское» | 30.01.2015 |
| 2 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки схемы водоотведения МО «Шеговарское» | 02.02.2015 |
| 3 | Сбор исходных данных для разработки схемы водоотведения | 11.02.2015 |
| 4 | Разработка проекта схемы водоотведения МО «Шеговарское» | 11.02.2015 |
| 5 | Передача проекта схемы водоотведения на рассмотрение | 15.02.2015 |
| 6 | Обнародование проекта схемы и размещение его в сети Интернет на сайте муниципального образования | 15.02.2015 |
| 7 | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы водоотведения | с 16.02. по 15.03. 2015 |
| 8 | Организация публичных слушаний по проекту схемы водоотведения поселения (размещение информации о месте их проведения на инф. Стендах или официальных сайтах) | 21.03.2015 |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы водоотведения поселения | 28.03.2015 |
| 10 | Размещение заключения о проведенных публичных слушаниях и протоколов на информационных стендах и на официальном сайте | 30.03.2015 |
| 11 | Утверждение схемы водоотведения МО «Шеговарское» | 04.04.2015 |
| 12 | Размещение схемы водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте. Обнародование на информационных стендах сведений о размещении схемы водоотведения поселения на официальном сайте. | 18.04.2015 |