АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «30» марта 2023 г. № 182-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году

муниципальной   программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от  13 октября 2018 года № 957-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году неудовлетворительной.

3.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального района                                     А.А. Росляков

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от «30» марта 2023 г. № 182-р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

МО «Шенкурское»

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 13 октября 2017 года № 957-па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

1.	В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

–	благоустройство общественных  территорий МО «Шенкурское»;

–	содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское»

–	создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 3535464,90 рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 3062673,26  рублей;

-	средства муниципального бюджета – 300739,11 рублей;

-	средства бюджета поселения – 172052,53 рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета осуществлялось в рамках государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» и государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»  в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на реализацию муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды в Архангельской области» в 2022 году и на плановый
период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11658101-1-2022-001.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» за 2022 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального окруцга Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 59  баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2022 году

### муниципальной программы МО «Шенкурское»

### «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. Благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3234725,79 | 3223500,73 | 99 | 0,00 | 0,00 | 3062673,26 | 3062673,26 | 0,00 | 0,00 | 172052,53 | 160827,47 | 3223500,73 |
| 12. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 200739,11 | 200739,10 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200739,11 | 200739,10 | 0,00 | 0,00 | 200739,10 |
| 14. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления ) твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе |  | 3535464,90 | 3424239,83 | 97 | 0,00 | 0,00 | 3062673,26 | 3062673,26 | 300739,11 | 200739,10 | 172052,53 | 160827,47 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

по итогам 2022 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | Ед. | 34 | 0 | -34 | 0 | предоставленные заявки на благоустройство территорий не соответствуют требованиям Порядка предоставления заявок на включение дворовой территории в муниципальную программу |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 35,6 | 0 | -35,6 | 0 |  |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | Ед. | 3 | 1 | -2 | 33 |  |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 3,8 | 1,3 | -2,5 | 33 |  |
| 1.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ед. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | % | 12,8 | 12,8 | 0 | 100 |  |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 1.8. Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | Ед. | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 1.9. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10.Разработка и внедрение системы отработанных ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.11. Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12. Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Ед. | 5 | 0 | -5 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское»

за 2022 год

| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,4 | 50 | 20 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 59 баллов Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |