СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по финансам и экономике

МО «Шенкурский муниципальный район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Лукошков

27.02.2018г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы»

на 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского район» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | количество семей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | кв.м. | 0 | 0 | 0  | 516 |
| 1.2. Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | количество семей | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Подпрограмма 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 мест в с.Ровдино Шенкурского района | Ввод в эксплуатацию | мест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. Выплата молодым семьям субсидии в соответствии со свидетельством на приобретение ли строительство жилья | Улучшение жилищных условий молодым семьям | количество семей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка генерального плана поселения «Усть-Паденьгское» | Генеральный план | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.2. Разработка правил землепользования и застройки плселения (его частей) «Верхоледское» | Правила землепользования и застройки | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.3. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Верхопаденьгское» | Правила землепользования и застройки | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.4. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Сюмское» | Правила землепользования и застройки | единиц | 0  | 0 | 0 | 1 |
| 4.5. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Усть-Паденьгское»  | Правила землепользования и застройки | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |