#### Приложение  2

#### к  постановлению администрации МО

#### «Шенкурский муниципальный район»

#### от   «12 » ноября  2019г. №   707   -па

#### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

#### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия | Связь с целевыми показателями и муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 41297,74473 | 6293,94473 | 2 539,20 | 10 860,90 | 12 045,90 | 9 557,80 | ежегодные мероприятия по содержанию и текущему ремонту - 331,3 км. автомобильных дорог | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 41297,74473 | 6293,94473 | 2 539,20 | 10 860,90 | 12 045,90 | 9 557,80 |  |  |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Итого | 11 044,6 | 2 186,20 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 | ежегодные мероприятия по содержанию -256,55 км автомобильных дорог | П.2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 11 044,6 | 2 186,20 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 | 2 214,6 |  |  |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 10 178,798 | 4 295,998 | 3 383,00 | 2 499,80 | 0,00 | 0,00 | 2019-2021 гг. Укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул.Шукшина, ул.Левачева г.Шенкурск. Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна улично-дорожной сети г.Шенкурска(улГагарина,ул.50 лет Октября, ул.Пионерская). | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7 129,40 | 1 246,60 | 3 383,00 | 2 499,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 049,398 | 3 049,398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 1743,802 | 871,902 | 871,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1743,802 | 871,902 | 871,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 5 841,4 | 1 246,6 | 0,00 | 978,00 | 3 616,80 | 0,00 | 2019 г. На выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на гравийное основание участка автомобильной дороги г.Шенкурск-д.Бобыкинская | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 841,4 | 1 246,6 | 0,00 | 978,00 | 3 616,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.Паспортизация, проектирование автомобильной дороги- «Окружная». | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. Выполнение работ по технической инвентаризации на автомобильную дорогу «Окружная» - 4,780 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Паспортизация, проектирование автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019г.Выполнение работ по паспортизации автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» 0,740 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. Разработка проектов содержания и обустройства автомобильных дорог, организации дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка КСОДД | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.Ремонт переезда через р.Кодима | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 1417,343 | 1417,343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1417,343 | 1417,343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 2 945,50 | 152,00 | 2 793,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 152,00 | 152,00 | 2 793,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 2 110,00 | 110,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2 110,00 | 110,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 1 847,50 | 97,50 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1847,50 | 97,50 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Итого | 1 140,00 | 75,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1 140,00 | 75,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого | 79 713,08073 | 16 892,88073 | 16 617,20 | 16 553,3 | 17 877,30 | 11 772,4 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 12 970,80 | 2 493,20 | 3 383,00 | 3 477,80 | 3 616,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 66 742,28073 | 14 399,68073 | 13 234,2 | 13 075,5 | 14 260,50 | 11 772,4 |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от «  12 »   ноября    2019г. №  707 - па

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

МО «Шенкурский муниципальный район» «Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

- В паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» позицию «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| --- | --- | --- |

- В  паспорте муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы изложить в новой  редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы – 75 802,42873 тыс. рублей: 2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 2020 год – 17 210,562 тыс. рублей; 2021 год – 18 154,262 тыс. рублей; 2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 2023 год – 11 772,362 тыс. рублей; в том числе: - средства областного бюджета – 7 487,60 тыс. рублей: 2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 2020 год – 2 494,60 тыс. рублей; 2021 год – 2 499,80 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс.рублей; - средства районного бюджета 68 314,82873 тыс. рублей: 2019 год – 14 399,68973 тыс. рублей; 2020 год – 14 715,962 тыс. рублей; 2021 год – 15 654,462 тыс. рублей; 2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 2023 год – 11 772,362 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от «  12 »  ноября    2019 г. № 707  –па

## Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»

## «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | нет |
| Цели муниципальной программы | - | улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». |
| Задачи муниципальной программы | - | ## Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | срок реализации муниципальной программы 2019 - 2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы – 75 802,42873 тыс. рублей: 2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 2020 год – 17 210,562 тыс. рублей; 2021 год – 18 154,262 тыс. рублей; 2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 2023 год – 11 772,362 тыс. рублей; в том числе: - средства областного бюджета – 7 487,60 тыс. рублей: 2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 2020 год – 2 494,60 тыс. рублей; 2021 год – 2 499,80 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс.рублей; - средства районного бюджета 68 314,82873 тыс. рублей: 2019 год – 14 399,68973 тыс. рублей; 2020 год – 14 715,962 тыс. рублей; 2021 год – 15 654,462 тыс. рублей; 2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 2023 год – 11 772,362 тыс. рублей. |